# BOSQUEJO DEL PROYECTO

Sistema de Agente de Viajes con Inteligencia Artificial

NOMBRE DEL PROYECTO: TravelOS (Operador de Viajes Inteligente)

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Plataforma B2B basada en IA que automatiza el proceso de investigación, cotización y armado de paquetes de viaje para operadoras turísticas, reduciendo el tiempo de procesamiento de 4-6 horas a 15 minutos mediante agentes inteligentes especializados.

# REQUISITOS FUNCIONALES

## Módulo 1: Gestión de Solicitudes

Crear nueva solicitud de viaje con formulario inteligente

Capturar: destino(s), fechas, número de viajeros, presupuesto, preferencias

Editar solicitudes en progreso

Eliminar solicitudes (con confirmación)

Ver historial completo de solicitudes

Filtrar solicitudes por estado (En proceso, Listas, Archivadas)

Búsqueda de solicitudes por cliente o destino

Dashboard con resumen ejecutivo (total solicitudes, valores, conversiones)

## Módulo 2: Motor de Agentes Inteligentes

Agente Coordinador: orquesta todo el flujo de trabajo

Agente Investigador: consulta múltiples fuentes de datos

Agente de Itinerarios: arma rutas lógicas y optimizadas

Agente Financiero: calcula costos y aplica márgenes según SOPs

Agente de Compliance: valida políticas internas y requisitos legales

Agente de Presentación: estructura propuesta final

Procesamiento en tiempo real con barra de progreso visible

Log detallado de acciones de cada agente

## Módulo 3: Integración de Fuentes de Datos

APIs públicas (Amadeus para vuelos, booking APIs para hoteles)

Web scraping de proveedores privados con login automático

Gestión de credenciales de proveedores (encriptadas)

Sistema de caché para reducir llamadas a APIs

Retry automático en caso de fallo de conexión

Validación de disponibilidad en tiempo real

Monitor de precios y alertas de cambios significativos

## Módulo 4: Sistema RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Cargar documentos de SOPs empresariales (PDFs, Word, etc.)

Convertir documentos a embeddings vectoriales

Almacenar en base de datos vectorial (Pinecone)

Consulta semántica de políticas y procedimientos

Actualizar base de conocimiento sin reiniciar sistema

Panel de administración de documentos

Pruebas de conocimiento del agente

## Módulo 5: Revisión y Edición de Paquetes

Vista detallada de paquete generado por IA

Tres opciones automáticas (Económica, Estándar, Premium)

Edición manual de cada componente: vuelos, hoteles, actividades, traslados

Cálculo automático de totales al hacer cambios

Ajuste manual de márgenes de ganancia

Sistema de validación (alertas y advertencias)

Guardar versiones del paquete

## Módulo 6: Generador de Propuestas

Generación de PDF profesional con diseño personalizado

Itinerario día por día con horarios

Detalles completos de vuelos, hoteles, tours

Galería de imágenes de alta calidad

Mapa interactivo de ubicaciones

Desglose financiero detallado

Términos y condiciones

Personalización con logo y colores de la agencia

Envío directo por email desde la plataforma

# REQUISITOS NO FUNCIONALES

## Rendimiento

Tiempo de generación de paquete: máximo 2 minutos

Respuesta de interfaz: < 200ms para acciones básicas

Carga inicial de dashboard: < 3 segundos

Consultas a base de datos: < 500ms

Soporte para 10 usuarios concurrentes (MVP)

Escalar a 50+ usuarios (versión producción)

## Seguridad

Encriptación de credenciales de proveedores (AES-256)

Conexiones HTTPS obligatorias

Tokens JWT para autenticación

Sesiones con timeout de 8 horas

Backup automático diario de base de datos

Logs de auditoría de acciones sensibles

Protección contra inyección SQL

## Disponibilidad

Uptime objetivo: 99% (MVP), 99.9% (producción)

Backups automáticos cada 24 horas

Sistema de recuperación ante fallos

Monitoreo de servicios 24/7

# DISEÑO

## Arquitectura del Sistema

Arquitectura de 3 Capas:

1. CAPA DE PRESENTACIÓN (Frontend)

Framework: Next.js 14 (React)

Librería UI: Tailwind CSS + shadcn/ui

Estado global: Zustand o React Context

Comunicación: Fetch API / Axios

2. CAPA DE LÓGICA DE NEGOCIO (Backend)

Framework: FastAPI (Python 3.11+)

Orquestación IA: LangGraph + LangChain

Modelo de lenguaje: GPT-4 o Claude Sonnet 4.5

Validación: Pydantic

Autenticación: JWT con python-jose

3. CAPA DE DATOS

Base de datos relacional: PostgreSQL 15

Base de datos vectorial: Pinecone (embeddings RAG)

Caché: Redis (opcional para MVP)

Almacenamiento: Sistema local (MVP) / S3 (producción)

## Diseño de Base de Datos

Tablas principales:

users - Información de usuarios del sistema

travel_requests - Solicitudes de viaje de clientes

packages - Paquetes generados por IA

conversation_history - Historial de interacciones

providers - Proveedores privados conectados

sop_documents - Documentos de políticas empresariales

generated_proposals - PDFs generados para clientes

# DESARROLLO

## SPRINT 1 (Semanas 1-2): SETUP & FUNDAMENTOS

Configurar repositorio Git con estructura de carpetas

Crear docker-compose.yml (PostgreSQL, Redis)

Setup inicial de FastAPI con "Hello World"

Setup inicial de Next.js con páginas básicas

Configurar variables de entorno (.env)

Crear modelos de base de datos (SQLAlchemy)

Sistema de autenticación básico (login/logout)

## SPRINT 2 (Semanas 3-4): MÓDULO DE SOLICITUDES

Implementar formulario de nueva solicitud (frontend)

Endpoint POST /api/requests (crear solicitud)

Endpoint GET /api/requests (listar solicitudes)

Dashboard básico con lista de solicitudes

Vista detalle de solicitud

Almacenar solicitudes en PostgreSQL

## SPRINT 3 (Semanas 5-6): PRIMER AGENTE IA

Configurar OpenAI API / Claude API

Crear primer agente simple con LangChain

Implementar herramienta: search_flights (API Amadeus)

Probar flujo completo: solicitud → agente → respuesta

Endpoint POST /api/process-request

Mostrar progreso en frontend

## SPRINT 4 (Semanas 7-8): WEB SCRAPING

Setup de Playwright para scraping

Implementar login automático a proveedor privado

Extraer datos de hoteles (nombre, precio, disponibilidad)

Crear herramienta: scrape_hotel_provider()

Manejo de errores y reintentos

Panel para agregar/editar proveedores

## SPRINT 5 (Semanas 9-10): SISTEMA RAG

Setup de Pinecone (base vectorial)

Script para cargar documentos SOPs

Dividir documentos en chunks

Generar embeddings con OpenAI

Implementar herramienta: query_sop_knowledge()

Panel de administración de documentos

## SPRINT 6 (Semanas 11-12): ARQUITECTURA COMPLETA

Migrar a LangGraph para orquestación

Implementar todos los agentes especializados

Flujo paralelo de subtareas

Generar 3 opciones de paquete

Pruebas end-to-end del flujo completo

## SPRINT 7 (Semanas 13-14): VISTA DE REVISIÓN

Interfaz detallada de paquete generado

Tabs por sección (vuelos, hoteles, tours)

Botones "Editar" en cada componente

Modal de alternativas

Recalcular totales al hacer cambios

Sistema de alertas y validaciones

## SPRINT 8 (Semanas 15-16): GENERADOR DE PDF

Setup de ReportLab o WeasyPrint

Template HTML para propuesta

Convertir HTML a PDF con estilos

Agregar imágenes dinámicas

Desglose financiero detallado

Personalización (logo, colores)

Envío por email

# STACK TECNOLÓGICO COMPLETO

## Backend

Python 3.11+

FastAPI 0.109+

LangGraph 0.0.30+

LangChain 0.1.0+

SQLAlchemy 2.0+ (ORM)

Pydantic 2.0+ (validación)

Playwright (web scraping)

python-jose (JWT)

OpenAI Python SDK

Pinecone Python Client

## Frontend

Next.js 14

React 18

TypeScript

Tailwind CSS

shadcn/ui

Zustand (state management)

Axios

React Hook Form

## Bases de Datos

PostgreSQL 15

Pinecone (vectores)

Redis (caché) - opcional MVP

## DevOps

Docker & Docker Compose

Git & GitHub

Railway (backend hosting)

Vercel (frontend hosting)

Supabase (PostgreSQL managed)

# PRUEBAS

## Pruebas Unitarias

Probar función de crear solicitud

Probar cálculo de márgenes según reglas

Probar extracción de datos de scraping

Probar búsqueda en RAG (embeddings)

Probar generación de cada agente individual

Cobertura de código: objetivo 70%+

Herramientas: pytest, pytest-cov

## Pruebas de Integración

Probar flujo completo: solicitud → agentes → paquete

Probar integración con APIs externas (Amadeus)

Probar scraping de proveedor privado real

Probar generación de PDF completo

Probar almacenamiento y recuperación de DB

Probar sistema de autenticación

## Pruebas de Sistema (End-to-End)

Caso 1: Usuario crea solicitud simple (1 destino, fechas fijas)

Verificar que se genera paquete en < 2 min

Verificar que tiene 3 opciones (económica/estándar/premium)

Verificar cálculos de precios correctos

Verificar que PDF se genera correctamente

Caso 2: Usuario edita paquete generado

Cambiar hotel

Verificar recalculo de totales

Guardar versión editada

## Pruebas de Seguridad

Intentar SQL injection en formularios

Verificar que credenciales estén encriptadas en DB

Verificar que tokens JWT expiren correctamente

Intentar acceder a endpoints sin autenticación

Escanear dependencias con vulnerabilidades (safety, snyk)

# DESPLIEGUE

## Ambiente de Producción

Backend (Railway):

Crear proyecto de producción

Configurar variables de entorno de producción

Configurar PostgreSQL de producción (Supabase)

Configurar dominio personalizado (opcional)

Configurar backups automáticos de DB

Frontend (Vercel):

Conectar repositorio en Vercel

Configurar build settings

Configurar variables de entorno

Deploy automático en cada push a main

Configurar dominio personalizado

## Estrategia de Lanzamiento

Fase 1: Beta Privada (Mes 1-2)

3-5 agencias piloto

Feedback intensivo

Ajustes rápidos

Sin cobro

Fase 2: Beta Pública (Mes 3-4)

20-30 agencias

Cobro con descuento 50%

Casos de estudio

Testimonios

Fase 3: Lanzamiento General (Mes 5+)

Marketing digital (Google Ads, Facebook)

Content marketing (blog, YouTube)

Partnerships con asociaciones

Eventos y conferencias

# MANTENIMIENTO

## Mantenimiento Correctivo (Bug Fixes)

Monitorear Sentry para errores en producción

Revisar logs diariamente

Priorizar bugs por severidad

Crítico (sistema caído): arreglar en < 4 horas

Alto (funcionalidad rota): arreglar en < 24 horas

Medio (UX afectado): arreglar en < 1 semana

Documentar cada bug en GitHub Issues

## Mantenimiento Preventivo

Actualizar dependencias mensualmente

Revisar vulnerabilidades con npm audit / safety

Revisar performance de queries DB

Agregar índices donde sea necesario

Limpiar logs antiguos (> 90 días)

Rotar secretos/API keys cada 6 meses

## Mantenimiento Evolutivo (Nuevas Features)

Roadmap de features futuras:

Q2 2026:

Multi-destino (Europa multi-ciudad)

5 proveedores privados más

Monitor de precios en tiempo real

Alertas por email/WhatsApp

Q3 2026:

Sistema de reservas integrado

Pasarela de pagos

Multi-usuario con permisos

App móvil (React Native)

## Soporte a Usuarios

Chat de soporte en vivo (Intercom o similar)

Base de conocimiento / FAQ

Videos tutoriales

Webinars mensuales

Tiempo de respuesta objetivo: < 4 horas

Satisfacción de cliente objetivo: > 4.5/5

# MODELO DE CICLO DE VIDA: ÁGIL (Scrum)

## Justificación de Elección

Permite iteraciones rápidas (sprints de 2 semanas)

Feedback continuo del cliente/usuarios

Adaptable a cambios en requisitos

Entregas incrementales de valor

Ideal para desarrollo de software B2B

Facilita integración de features nuevas post-lanzamiento

Transparencia en progreso del proyecto

## Roles del Equipo

Product Owner: Define prioridades, ROI

Scrum Master: Facilita ceremonias, remueve blockers

Dev Team: Backend, Frontend, QA

## Ceremonias Scrum

Sprint Planning (inicio de cada sprint - 2 horas)

Revisar backlog

Seleccionar user stories para sprint

Estimar esfuerzo (story points)

Definir Sprint Goal

Daily Standup (diario - 15 min)

¿Qué hice ayer?

¿Qué haré hoy?

¿Tengo blockers?

Sprint Review (final de sprint - 1 hora)

Demo de features completadas

Feedback de stakeholders

Actualizar roadmap

Sprint Retrospective (final de sprint - 45 min)

¿Qué salió bien?

¿Qué mejorar?

Acciones concretas para siguiente sprint

## Definición de "Done"

Una feature está "Done" cuando:

Código escrito y revisado (code review)

Tests unitarios escritos y pasando

Documentación actualizada

Probado en staging

Sin bugs críticos o altos

Aprobado por Product Owner

Merged a rama main

## Métricas de Éxito (KPIs)

Sprint:

Velocidad (story points completados por sprint)

Sprint burndown (progreso diario)

Bugs encontrados vs. resueltos

Producto:

Tiempo de generación de paquete

Tasa de adopción de usuarios

Net Promoter Score (NPS)

Número de paquetes generados por semana

Revenue mensual (post-lanzamiento)

# GESTIÓN DE RIESGOS

Riesgo: APIs de terceros no disponibles
Probabilidad: Media
Impacto: Alto
Mitigación: Tener proveedores backup, caché agresivo

Riesgo: Costos de IA muy altos
Probabilidad: Media
Impacto: Alto
Mitigación: Monitorear uso, optimizar prompts, caché

Riesgo: Scraping bloqueado por proveedores
Probabilidad: Media
Impacto: Medio
Mitigación: Rotating proxies, rate limiting

Riesgo: Baja adopción por curva de aprendizaje
Probabilidad: Media
Impacto: Alto
Mitigación: Onboarding guiado, tutoriales, soporte 1-1

# APÉNDICES

## Glosario de Términos

RAG: Retrieval-Augmented Generation (búsqueda + generación IA)

SOP: Standard Operating Procedure (procedimiento estándar)

MVP: Minimum Viable Product (producto mínimo viable)

LLM: Large Language Model (modelo de lenguaje grande)

API: Application Programming Interface

JWT: JSON Web Token (autenticación)

ORM: Object-Relational Mapping

## Calendario de Actualizaciones

Releases menores: cada 2 semanas (bug fixes, mejoras UX)

Releases mayores: cada 2 meses (features nuevas)

Hotfixes: según necesidad (bugs críticos)

Documento generado el 5 de Febrero de 2026